1. Thiết lập thông tin về nguồn nhân lực làm việc trong dự án

2. Điều chỉnh khả năng tối đa của một nguồn nhân lực

3. Nhập mức lương chuẩn và vượt giờ cho nguồn nhân lực

5. Thiết lập nguồn chi phí

6. Ghi thông tin bổ sung cho một tài nguyên trong một ghi chú

II. Phân tài nguyên cho công việc

- Phân nguồn nhân lực cho công việc

2. Kiểm soát công việc khi thêm hoặc loại bỏ những phân giao nguồn lực

3. Phân nguồn chi phí cho công việc

4. Kiểm tra khoảng thời gian, chi phí và nhân lực của dự án

III. Bài tập phân tích

B. Thiết lập sơ đồ mạng công việc theo dạng AON

I. Xây dựng sơ đồ mạng AON

1. Hiển thị sơ đồ mạng

- Định dạng các nút trong sơ đồ